MACIM SPORT

MVP Development Brief

สำหรับทีมพัฒนา

มีนาคม 2026

# ส่วนที่ 1 : บทนำ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทีมพัฒนาเข้าใจภาพรวมของโครงการ MACIM SPORT ตั้งแต่ต้น ครอบคลุมทั้งบริบทธุรกิจ โครงสร้างระบบ ฐานข้อมูล และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

เอกสารนี้เน้นที่ MVP ซึ่งย่อมาจาก Minimum Viable Product หมายถึงระบบที่เล็กที่สุดที่ใช้งานได้จริงในสนาม เพื่อให้นำไปใช้งานได้เร็วที่สุด Feature อื่นๆ ที่เหลือจะพัฒนาเพิ่มเติมในภายหลัง

✓ MVP = ใช้งานใน Phase แรก  |  ◷ POST-MVP = สร้างไว้ใน Database แต่ยังไม่พัฒนา Feature

# ส่วนที่ 2 : ภาพรวมธุรกิจ

## 2.1 MACIM SPORT คืออะไร

MACIM SPORT เป็นบริษัทที่ให้บริการ Recovery Zone สำหรับนักกีฬาในงานวิ่งและงานไตรกีฬา โดยนำชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ของงาน เพื่อให้นักกีฬาใช้บริการหลังจากเข้าเส้นชัย เช่น เครื่อง Air Recovery ที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และบ่อแช่น้ำแข็งที่ช่วยลดอาการอักเสบ

## 2.2 โมเดลธุรกิจ B2B2C

MACIM SPORT ไม่ได้ขายบริการตรงให้นักกีฬา แต่ใช้โมเดล B2B2C โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นแรก MACIM SPORT ขาย Package ให้กับ Main Sponsor ของงานวิ่งหรืองานไตรกีฬา Sponsor คือบริษัทที่ต้องการโปรโมตแบรนด์ในกลุ่มนักกีฬา และเป็นผู้จ่ายเงินให้ MACIM SPORT

จากนั้น Sponsor นำ Recovery Zone ไปมอบเป็นสิทธิพิเศษให้นักกีฬาที่เข้าร่วมงาน นักกีฬาจึงได้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

⚠  2 งานแรก MACIM SPORT จะทำหน้าที่เป็น Sponsor เองโดยไม่มี Sponsor ภายนอก ระบบต้องรองรับกรณีนี้ด้วยผ่าน field is_internal = true ใน sponsors table

## 2.3 Station คืออะไร

Station คือจุดให้บริการที่นักกีฬาเดินเข้ามาใช้งานภายใน Recovery Zone แต่ละงานสามารถมีได้หลาย Station เช่น งานหนึ่งอาจมีทั้ง Air Recovery Zone และ Ice Bath Zone อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ปัจจุบัน MACIM SPORT มี Station 2 ประเภทหลักคือ air_recovery และ ice_bath ระบบต้องออกแบบให้รองรับ Station ประเภทใหม่ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องแก้ไข Database Schema

## 2.4 BIB Number คืออะไร

BIB Number คือหมายเลขประจำตัวของนักกีฬาในงานนั้นๆ ที่ได้รับจากผู้จัดงาน เช่น นักกีฬาที่สมัครงานวิ่ง Bangkok Marathon อาจได้ BIB หมายเลข 134 โดย BIB ของนักกีฬาคนเดียวกันจะต่างกันในแต่ละงาน

ระบบใช้ BIB Number เป็นตัวค้นหานักกีฬาตอน Check-in เพราะเป็นข้อมูลที่นักกีฬาจำได้และมีติดตัวในวันงาน BIB Number อาจมาจาก 2 ทางคือ Sponsor Import ไฟล์รายชื่อจากผู้จัดงาน หรือนักกีฬากรอกเองตอนลงทะเบียนผ่าน LINE OA

## 2.5 Service Type

MACIM SPORT มีบริการ 2 รูปแบบ

physical_and_digital คือ Sponsor ที่ใช้บริการครบทั้งสองอย่าง MACIM นำอุปกรณ์จริงไปติดตั้งในงานและใช้ระบบ Digital ด้วย ซึ่งเป็นโมเดลหลักที่ใช้อยู่ตอนนี้

digital_only คือ Sponsor ที่ต้องการใช้แค่ระบบ Digital อย่างเดียว ไม่มีการนำอุปกรณ์จริงไปติดตั้ง อันนี้คือโมเดล SaaS ที่วางแผนไว้สำหรับอนาคต

# ส่วนที่ 3 : System Architecture

## 3.1 หลักการสำคัญ

ระบบทั้งหมดสร้างบน Web Service ของ MACIM SPORT เป็นหลัก LINE OA ทำหน้าที่เป็นเพียง Interface ชั้นนอกสำหรับนักกีฬา ข้อมูลทั้งหมดเก็บที่ MACIM SPORT ไม่ใช่ที่ LINE

เหตุผลที่ออกแบบแบบนี้มี 2 ประการ ประการแรกคือนักกีฬาบางคนไม่ได้ใช้ LINE สามารถเข้าระบบผ่าน Web Browser โดยตรงได้ ประการที่สองคือหาก LINE มีปัญหาหรือยกเลิกในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดยังคงอยู่ครบที่ MACIM SPORT

## 3.2 โครงสร้างระบบ

Web Service คือ Backend หลักที่ทำหน้าที่ประมวลผลทุกอย่าง ทั้ง Database, API, Dashboard และ Notification Engine ทุก Request ไม่ว่าจะมาจาก LINE OA หรือ Web Browser โดยตรง ล้วนผ่าน Web Service ทั้งสิ้น

LINE OA ทำหน้าที่เหมือนหน้าต่างที่ครอบ Web Service อีกชั้นหนึ่ง เมื่อนักกีฬากดเมนูใน LINE ระบบจะส่งคำสั่งต่อให้ Web Service ประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงใน LINE

Tablet หน้างาน คือ Tablet ของ MACIM ที่ Staff ใช้ที่ Station เพื่อค้นหา BIB Number และ Check-in ให้นักกีฬา Staff เลือก Station จาก Dropdown ใน Tablet นักกีฬาไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ตัวเองเพื่อ Check-in

## 3.3 Authentication สำหรับ MVP

LINE OA ใช้ LINE Authentication โดยตรง ระบุตัวตนผ่าน line_user_id ที่ LINE ส่งมาให้ ไม่มีรหัสผ่านในระบบ MACIM

Back Office ใช้ Email และ Password สำหรับ MACIM Admin และ Sponsor Admin ที่ต้องเข้าใช้งาน Back Office

⚠  ระบบ OTP สำหรับนักกีฬาที่ไม่มี LINE จะพัฒนาเพิ่มใน Post-MVP ยังไม่ต้องมีใน MVP

# ส่วนที่ 4 : Database Schema

## 4.1 หลักการของ Database

Soft Delete ทุก Table หลักมี field ชื่อ status ซึ่งมีค่าได้ 2 แบบคือ active หมายความว่าใช้งานอยู่ปกติ และ hidden หมายความว่าซ่อนอยู่แต่ข้อมูลยังครบและกู้คืนได้ ระบบจะไม่มีการลบข้อมูลจริงเลย เพราะถ้าลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้และอาจทำให้ข้อมูลสำหรับ Report เสียหาย

Database ต้องสร้างครบ 24 Tables ตั้งแต่แรก แต่ MVP จะใช้งานจริงแค่ 8 Tables ก่อน Tables ที่เหลือมีอยู่แล้วรอ Activate ทีหลังโดยไม่ต้องแก้ Schema อีก รายละเอียดครบ 24 Tables อยู่ในไฟล์ MACIM_SPORT_System_Design_v4.docx

| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ✓ MVP | ใช้งานใน Phase แรก พัฒนา Feature ที่เกี่ยวข้องเลย |
| ◷ POST-MVP | สร้าง Table ไว้ใน Database แต่ยังไม่พัฒนา Feature ที่เกี่ยวข้อง |

## Table 1 : users  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บข้อมูล Account ของทุกคนที่ต้องเข้าใช้งานระบบ Back Office ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน MACIM SPORT หรือทีมงานฝั่ง Sponsor ทุกคนที่ต้อง Login เข้าระบบจะมีข้อมูลอยู่ใน Table นี้

ระบบแบ่ง Role ออกเป็น 5 ระดับ super_admin_owner และ super_admin_manager เป็น Role ของ MACIM SPORT ที่มีสิทธิ์สูงสุด ส่วน sponsor_admin และ sponsor_staff เป็น Role ของฝั่ง Sponsor ที่เห็นได้เฉพาะข้อมูลของตัวเอง

field sponsor_id จะมีค่าเฉพาะ User ที่เป็นฝั่ง Sponsor เท่านั้น User ที่เป็น MACIM Admin ทุกระดับจะมี sponsor_id เป็น null เพราะไม่ได้สังกัด Sponsor ใด

field line_user_id จำเป็นสำหรับ Admin ที่ต้องการรับ Notification ผ่าน LINE OA เพราะ Back Office เป็น Web Application ที่ไม่สามารถส่ง Notification ได้เมื่อปิด Browser

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะของ User สร้างโดยระบบอัตโนมัติ |
| email | VARCHAR | ✓ | อีเมลสำหรับ Login เข้า Back Office |
| password_hash | VARCHAR | ✓ | รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว ไม่เก็บ Plain Text |
| phone_number | VARCHAR | ✓ | เบอร์โทรศัพท์ required สำหรับ sponsor_admin และ sponsor_staff |
| role | ENUM | ✓ | super_admin_owner / super_admin_manager / super_admin_viewer / sponsor_admin / sponsor_staff |
| sponsor_id | FK → sponsors | ✓ | null ถ้าเป็น MACIM Admin / มีค่าถ้าเป็น User ฝั่ง Sponsor |
| line_user_id | VARCHAR | ✓ | LINE User ID สำหรับรับ Notification ผ่าน LINE OA |
| status | ENUM | ✓ | active / hidden |
| created_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่สร้าง Account |
| last_login_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่ Login ล่าสุด |
| ip_address | VARCHAR | ✓ | IP Address ที่ Login ล่าสุด |

## Table 2 : sponsors  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บข้อมูลบริษัทสปอนเซอร์ทุกราย รวมถึง MACIM SPORT เองในกรณีที่ออกบูธเอง

field is_internal ใช้แยกแยะระหว่าง MACIM SPORT กับ Sponsor ภายนอก เมื่อ is_internal = true หมายความว่าเป็น MACIM SPORT เอง สำหรับ 2 งานแรก MACIM SPORT จะลงเป็น Sponsor เองโดยตั้ง is_internal = true

field service_type บ่งบอกว่า Sponsor รายนี้ใช้บริการแบบไหน physical_and_digital หมายถึงใช้ทั้งอุปกรณ์จริงและระบบ Digital ส่วน digital_only หมายถึงใช้เฉพาะระบบ Digital โดยไม่มีอุปกรณ์จริง

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| sponsor_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะของ Sponsor |
| sponsor_name | VARCHAR | ✓ | ชื่อบริษัท |
| company_reg_number | VARCHAR | ✓ | เลขทะเบียนบริษัท |
| address_no | VARCHAR | ✓ | เลขที่ |
| address_moo | VARCHAR | ✓ | หมู่ |
| address_soi | VARCHAR | ✓ | ซอย |
| address_road | VARCHAR | ✓ | ถนน |
| address_subdistrict | VARCHAR | ✓ | ตำบลหรือแขวง |
| address_district | VARCHAR | ✓ | อำเภอหรือเขต |
| address_province | VARCHAR | ✓ | จังหวัด |
| address_postcode | VARCHAR | ✓ | รหัสไปรษณีย์ |
| is_internal | BOOLEAN | ✓ | true = MACIM SPORT เอง / false = Sponsor ภายนอก |
| service_type | ENUM | ✓ | physical_and_digital / digital_only |
| contact_name | VARCHAR | ✓ | ชื่อผู้ติดต่อหลัก |
| contact_email | VARCHAR | ✓ | อีเมลผู้ติดต่อหลัก |
| logo_url | VARCHAR | ✓ | URL รูปโลโก้บริษัท ใช้แสดงใน LINE OA และ Dashboard |
| brand_color | VARCHAR | ✓ | สีหลักของแบรนด์ Hex Code เช่น #FF5733 |
| status | ENUM | ✓ | active / hidden |
| created_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่สร้าง |

## Table 3 : events  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บข้อมูลงานวิ่งหรืองานไตรกีฬาแต่ละงานที่ MACIM SPORT เข้าไปให้บริการ

field status มี Lifecycle ที่ไหลจาก draft ไปจนถึง archived โดย draft คือกำลังเตรียมข้อมูลยังไม่เผยแพร่ published คือข้อมูลครบพร้อมประกาศ active คือวันงานเริ่มแล้ว closed คืองานจบแล้ว และ archived คือเก็บเป็นประวัติ

field is_public ควบคุมว่างานนี้จะแสดงใน Upcoming Events ให้นักกีฬาเห็นหรือไม่ โดยต้องผ่านทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกันคือ status = published หรือ active และ is_public = true

field has_participant_import บอกว่างานนี้มีการ Import ไฟล์รายชื่อนักกีฬาจากผู้จัดงานหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อ Flow การ Check-in วันงาน

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| event_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะของงาน |
| sponsor_id | FK → sponsors | ✓ | Sponsor เจ้าของงานนี้ |
| event_name | VARCHAR | ✓ | ชื่องาน |
| event_location | VARCHAR | ✓ | ชื่อสถานที่จัดงาน |
| event_city | VARCHAR | ✓ | เมืองที่จัดงาน |
| event_type | ENUM | ✓ | run / triathlon / other |
| organizer_name | VARCHAR | ✓ | ชื่อผู้จัดงาน ซึ่งอาจต่างจาก Sponsor |
| start_date | DATE | ✓ | วันเริ่มงาน |
| end_date | DATE | ✓ | วันสิ้นสุดงาน รองรับงานที่จัดหลายวัน |
| is_public | BOOLEAN | ✓ | true = แสดงใน Upcoming Events / false = ซ่อนจากนักกีฬา |
| has_participant_import | BOOLEAN | ✓ | true = มีไฟล์รายชื่อนักกีฬา Import มาแล้ว |
| status | ENUM | ✓ | draft / published / active / closed / archived |
| created_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่สร้าง |

## Table 4 : stations  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บข้อมูลแต่ละ Station ที่มีในงาน Staff จะเลือก Station จาก Dropdown หรือรายการใน Tablet ก่อนเริ่มรับนักกีฬา ไม่มีการใช้ QR Code ที่ Station แล้วทั้งใน MVP และการใช้งานจริง

field stamp_on_add_friend กำหนดว่านักกีฬาจะได้รับ Stamp เมื่อ Add Friend LINE OA หรือไม่ MACIM สามารถเปิดหรือปิด Feature นี้ได้ตาม Event และ Station

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| station_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะของ Station |
| event_id | FK → events | ✓ | รหัสงานที่ Station นี้สังกัดอยู่ |
| station_type | ENUM | ✓ | air_recovery / ice_bath / other รองรับประเภทใหม่ในอนาคต |
| station_name | VARCHAR | ✓ | ชื่อแสดงผล เช่น Air Recovery Zone |
| stamp_on_add_friend | BOOLEAN | ✓ | true = ได้ Stamp เมื่อ Add Friend LINE OA |
| status | ENUM | ✓ | active / hidden |
| created_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่สร้าง |

## Table 5 : athletes  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาทุกคนที่เข้าระบบ ไม่ว่าจะสมัครผ่าน LINE OA หรือถูก Import เข้ามาจากไฟล์ของผู้จัดงาน

field date_of_birth เก็บวันเกิดเพื่อใช้คำนวณ Age Group ตอนทำ Report โดยคำนวณ on-the-fly ทุกครั้งที่ Query ไม่เก็บ Age Group ไว้ใน Database ซึ่งทำให้ปรับเปลี่ยนการแบ่ง Age Group ในอนาคตได้โดยไม่ต้อง Migrate ข้อมูล

field line_user_id จะมีค่าเฉพาะนักกีฬาที่สมัครผ่าน LINE OA ส่วนนักกีฬาที่ถูก Import มาจากไฟล์จะยังไม่มีค่านี้จนกว่าจะ Add Friend LINE OA

field phone_number และ fields ที่อยู่ทั้งหมด มีอยู่ใน Table แต่ยังไม่ใช้งานใน MVP null ได้ทั้งหมด รอ Activate ทีหลังเมื่อพัฒนาระบบ OTP และ Reward จัดส่ง

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| athlete_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะของนักกีฬา สร้างโดยระบบ |
| first_name | VARCHAR | ✓ | ชื่อ required |
| last_name | VARCHAR | ✓ | นามสกุล required |
| date_of_birth | DATE | ✓ | วันเกิด required ใช้คำนวณ Age Group on-the-fly |
| gender | ENUM | ✓ | male / female / other |
| phone_number | VARCHAR | ◷ | เบอร์โทรศัพท์ null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| line_user_id | VARCHAR | ✓ | LINE User ID null ถ้ายังไม่ได้ Add Friend |
| address_no | VARCHAR | ◷ | เลขที่ที่อยู่ null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_moo | VARCHAR | ◷ | หมู่ null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_soi | VARCHAR | ◷ | ซอย null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_road | VARCHAR | ◷ | ถนน null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_subdistrict | VARCHAR | ◷ | ตำบลหรือแขวง null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_district | VARCHAR | ◷ | อำเภอหรือเขต null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_province | VARCHAR | ◷ | จังหวัด null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| address_postcode | VARCHAR | ◷ | รหัสไปรษณีย์ null ได้ ยังไม่ใช้ใน MVP |
| status | ENUM | ✓ | active / hidden |
| created_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่สมัคร |

## Table 6 : athlete_event_registrations  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักกีฬาในแต่ละงาน โดยเฉพาะ BIB Number ซึ่งเป็น field สำคัญมากสำหรับ MVP

เหตุผลที่ต้องแยก Table นี้ออกจาก athletes table เพราะนักกีฬาคนเดียวกันจะมี BIB Number ต่างกันในแต่ละงาน เช่น งาน A ได้ BIB 134 แต่งาน B ได้ BIB 567 ดังนั้น BIB จึงผูกกับนักกีฬา + งาน ไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียว

ข้อมูลใน Table นี้มาได้ 2 ทางคือ Sponsor Import ไฟล์รายชื่อมาให้ระบบ หรือนักกีฬากรอก BIB เองตอนสมัครผ่าน LINE OA ถ้ามีทั้งสองทางระบบจะ Merge ข้อมูลให้อัตโนมัติโดยไม่สร้าง record ซ้ำ โดยใช้ bib_number + event_id เป็นเกณฑ์

field profile_image_url เก็บรูปภาพของนักกีฬาที่มาจากไฟล์ Import เพื่อใช้แสดงยืนยันตัวตนตอน Check-in ถ้าไม่มีระบบจะใช้รูปจาก LINE Profile หรือรูป Avatar Default แทนตามลำดับ

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| registration_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะ |
| athlete_id | FK → athletes | ✓ | รหัสนักกีฬา null ได้ถ้า Import มาก่อนที่นักกีฬาจะ Add Friend |
| event_id | FK → events | ✓ | รหัสงาน |
| bib_number | VARCHAR | ✓ | BIB Number ของงานนั้น |
| profile_image_url | VARCHAR | ✓ | รูปจากไฟล์ Import null ถ้าไม่มี |
| registered_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่ลงทะเบียน |
| status | ENUM | ✓ | active / hidden |

⚠  Unique Constraint: bib_number + event_id เพื่อป้องกัน BIB ซ้ำในงานเดียวกัน

## Table 7 : checkins  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้บันทึกการเข้าใช้บริการของนักกีฬาที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ถ้านักกีฬายังไม่ได้ลงทะเบียนและมาใช้บริการ จะไม่มีการบันทึกใดๆ ลงใน Table นี้เลย เป็นการตัดสินใจของ Staff ว่าจะจัดการกับนักกีฬากลุ่มนี้อย่างไร

นักกีฬาที่ใช้บริการไปแล้วโดยไม่ได้ลงทะเบียน สามารถกลับมาลงทะเบียนทีหลังได้และ Check-in ใหม่เพื่อเก็บ Stamp แต่จะไม่ได้ Stamp ย้อนหลังสำหรับครั้งที่ผ่านมา

ระบบบันทึกทุกครั้งที่นักกีฬาที่ลงทะเบียนแล้วเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งซ้ำ เพราะข้อมูลการกลับมาใช้บริการซ้ำมีคุณค่าสำหรับ Sponsor ในอนาคต

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| checkin_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะ |
| athlete_id | FK → athletes | ✓ | รหัสนักกีฬา ต้องมีค่าเสมอ เพราะบันทึกเฉพาะที่ลงทะเบียนแล้ว |
| station_id | FK → stations | ✓ | รหัส Station ที่ใช้บริการ Staff เลือกจาก Dropdown ใน Tablet |
| event_id | FK → events | ✓ | รหัสงาน |
| bib_number | VARCHAR | ✓ | BIB Number ที่ใช้ค้นหา เก็บไว้เพื่อ Reference |
| checked_in_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่เข้าใช้บริการ |
| is_new_athlete | BOOLEAN | ✓ | true = ไม่เคยมีในระบบมาก่อนเลย ลงทะเบียนวันนี้เป็นครั้งแรก |
| is_duplicate | BOOLEAN | ✓ | true = เคยใช้บริการในงานนี้แล้ว ครั้งนี้คือการกลับมาซ้ำ |

## Table 8 : stamps  ✓ MVP

✓ MVP — ใช้งานเลย

Table นี้เก็บเฉพาะ Stamp ที่ออกจริงเท่านั้น แยกออกจาก checkins เพราะการ Check-in ทุกครั้งไม่ได้นำไปสู่การได้ Stamp เสมอไป เช่น การกลับมาใช้ซ้ำในงานเดิมไม่ได้ Stamp

field stamp_source บอกว่า Stamp นี้ได้มาจากการ Check-in ที่ Station หรือจากการ Add Friend LINE OA เพื่อให้ระบบและ Sponsor รู้ว่า Stamp แต่ละดวงมาจากที่ไหน

| Field | Type | MVP | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| stamp_id | PK | ✓ | รหัสเฉพาะ |
| athlete_id | FK → athletes | ✓ | รหัสนักกีฬา |
| event_id | FK → events | ✓ | รหัสงาน |
| station_id | FK → stations | ✓ | null ถ้าได้จาก Add Friend |
| sponsor_id | FK → sponsors | ✓ | Stamp นี้เป็นของ Sponsor ไหน |
| stamp_source | ENUM | ✓ | check_in = ได้จากการใช้บริการ Station / add_friend = ได้จากการ Add Friend LINE OA |
| stamped_at | TIMESTAMP | ✓ | วันเวลาที่ออก Stamp |

## Tables 9-24 : POST-MVP

◷ POST-MVP — สร้างไว้ใน Database แต่ยังไม่พัฒนา Feature ที่เกี่ยวข้อง

Tables ต่อไปนี้ต้องสร้างไว้ใน Database ตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ต้องแก้ Schema ทีหลัง แต่ยังไม่มีการพัฒนา Feature ที่เกี่ยวข้องใน MVP รายละเอียด Field ครบถ้วนของทุก Table อยู่ในไฟล์ MACIM_SPORT_System_Design_v4.docx

| Table | ชื่อ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| 9 | subscription_tiers | โครงสร้าง Tier ปัจจุบันทุก Sponsor ใช้ Level 1 |
| 10 | event_sponsors | Stamp Configuration ต่อ Sponsor ต่องาน |
| 11 | notification_preferences | การตั้งค่า Notification ของนักกีฬา |
| 12 | athlete_sponsors | ความสัมพันธ์นักกีฬากับ Sponsor |
| 13 | rewards | Reward ที่ได้รับเมื่อครบ Milestone |
| 14 | sponsor_blacklists | Blacklist ระดับ Sponsor |
| 15 | staff_event_assignments | กำหนดงานที่ Staff ดูแล |
| 16 | notification_logs | ประวัติ Notification ทั้งหมด |
| 17 | audit_logs | บันทึกทุก Action ในระบบ |
| 18 | assets | ชุดอุปกรณ์ทางกายภาพของ MACIM |
| 19 | asset_bookings | การจอง Asset สำหรับแต่ละงาน |
| 20 | reward_milestones | Milestone และของรางวัล |
| 21 | system_settings | ค่า Default ของระบบ |
| 22 | sponsor_settings | การตั้งค่าของแต่ละ Sponsor |
| 23 | sponsor_consent_templates | Privacy Policy และ PDPA |
| 24 | message_templates | Template ข้อความ |

# ส่วนที่ 5 : Role & Permission

ระบบมี 5 Role แบ่งเป็น MACIM Internal 3 Role และ Sponsor 2 Role

## 5.1 MACIM Internal Roles

super_admin_owner — เจ้าของหรือผู้บริหาร MACIM SPORT

มีสิทธิ์สูงสุด ทำได้ทุกอย่างในระบบ สร้างและจัดการ User ทุก Role รวมถึง super_admin_manager ดู Audit Log ทั้งหมด ในทางปฏิบัติไม่ต้องทำงานรายวัน แต่มีไว้ Override เมื่อจำเป็น

super_admin_manager — ผู้จัดการหรือทีมบริหาร MACIM

ทำงานรายวัน สร้างและแก้ไขข้อมูลได้ทุกอย่าง สร้าง sponsor_admin และ sponsor_staff ได้ ดู Report ของทุก Sponsor ได้ ไม่สามารถแก้ไข super_admin ระดับใดๆ ได้

super_admin_viewer — ทีมงาน MACIM ที่ต้องการดูข้อมูล

ดูข้อมูลและ Report ของทุก Sponsor ได้ ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขอะไรได้เลย

## 5.2 Sponsor Roles

sponsor_admin — ผู้ดูแลฝั่ง Sponsor

เห็นและจัดการข้อมูลเฉพาะของ Sponsor ตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถเห็นข้อมูลของ Sponsor อื่นได้แม้จะอยู่ใน Event เดียวกัน

sponsor_staff — Staff หน้างาน

เข้าใช้งานได้เฉพาะหน้า Check-in ที่ Tablet เท่านั้น ค้นหา BIB Number และยืนยันการเข้าใช้บริการ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นได้

# ส่วนที่ 6 : MVP Workflow

## 6.1 ก่อนวันงาน — MACIM Setup

ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Sponsor

MACIM Admin สร้างข้อมูลบริษัท Sponsor ในระบบ สำหรับ 2 งานแรกให้ลง MACIM SPORT เป็น Sponsor เองโดยตั้ง is_internal = true

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Event

MACIM Admin สร้างข้อมูลงาน กำหนดชื่องาน สถานที่ ประเภท วันเริ่มและสิ้นสุด status เริ่มต้นเป็น draft และ is_public เป็น false เสมอ และระบุว่ามีไฟล์รายชื่อนักกีฬาหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 Import ไฟล์รายชื่อนักกีฬา (ถ้ามี)

Sponsor ขอไฟล์รายชื่อนักกีฬาจากผู้จัดงาน ซึ่งโดยปกติ Sponsor มักได้รับไฟล์นี้มาอยู่แล้ว จากนั้น MACIM Admin Upload ไฟล์ CSV หรือ Excel เข้าระบบ ไฟล์ต้องมีอย่างน้อยชื่อ นามสกุล และ BIB Number ถ้ามีรูปด้วยยิ่งดี ระบบจะ Import เข้า athlete_event_registrations

ขั้นตอนที่ 4 สร้าง Station

MACIM Admin สร้าง Station ที่จะมีในงาน ระบุประเภทและชื่อ กำหนดว่า stamp_on_add_friend เปิดหรือปิด

ขั้นตอนที่ 5 เปิดเผยงานให้นักกีฬาเห็น

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว MACIM Admin เปลี่ยน status เป็น published และเปลี่ยน is_public เป็น true เพื่อให้งานนี้แสดงใน Upcoming Events ให้นักกีฬาเห็น

## 6.2 ก่อนวันงาน — นักกีฬา Pre-register (ถ้าต้องการ)

นักกีฬาที่อยากลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถทำได้ผ่าน LINE OA โดยสแกน QR Code ของ LINE OA เพื่อ Add Friend จากนั้นกดเมนู "เข้าร่วมกิจกรรม" กรอกชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ และ BIB Number ของงานนั้น ยืนยัน Privacy Policy และ PDPA แล้วกดยืนยัน ระบบจะสร้าง Profile และผูกกับ Event นั้น

⚠  ถ้ามีทั้งข้อมูลจาก Import และ Pre-register ที่มี BIB เดียวกัน ระบบจะ Merge ข้อมูลให้อัตโนมัติไม่สร้าง record ซ้ำ

## 6.3 วันงาน — Check-in ที่ Station

Staff ใช้ Tablet ของ MACIM ที่ตั้งอยู่ที่ Station เลือก Station ของตัวเองจาก Dropdown ก่อนเริ่มรับนักกีฬา จากนั้นดำเนินการตาม 3 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 พบข้อมูลในระบบ

- Staff กรอก BIB Number ที่ Tablet

- ระบบค้นหาใน athlete_event_registrations และพบข้อมูล

- แสดงชื่อและรูปยืนยัน โดยใช้รูปจากไฟล์ Import ก่อน ถ้าไม่มีใช้รูป LINE Profile ถ้าไม่มีทั้งสองใช้ Avatar Default

- นักกีฬายืนยันว่าใช่ตัวเอง

- ระบบบันทึก checkins

- ถ้าเป็นครั้งแรกของงานนี้ → ออก Stamp ทันที

- ถ้าเคยมาแล้ว → บันทึก is_duplicate = true แต่ยังเข้าใช้บริการได้ปกติ ไม่ได้ Stamp

- แจ้งผลทันทีไม่เกิน 3 วินาที

กรณีที่ 2 ไม่พบข้อมูลในระบบ

- Staff กรอก BIB Number แต่ระบบค้นหาไม่พบ

- อนุญาตให้เข้าใช้บริการได้เลย ไม่บังคับลงทะเบียน

- ไม่มีการบันทึกใดๆ ลงใน checkins เพราะยังไม่มีข้อมูลนักกีฬาในระบบ

- Staff แจ้งนักกีฬาว่า "สมัคร LINE OA ทีหลังงานเสร็จ จะได้สะสม Stamp สำหรับงานครั้งต่อไป"

กรณีที่ 3 นักกีฬาอยากลงทะเบียนทันที

- ถ้านักกีฬามีโทรศัพท์และ LINE

- Tablet แสดง QR Code ของ LINE OA ให้สแกน

- นักกีฬาสแกน Add Friend และกรอกข้อมูลในโทรศัพท์ตัวเอง

- เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ Check-in และได้ Stamp ทันที

## 6.4 Stamp Rule สำหรับ MVP

ระบบใช้ Stamp Rule แบบเรียบง่ายที่สุดสำหรับ MVP

| Rule | ค่า | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| stamp_scope | per_event | นับ Stamp รวมต่องาน ไม่แยกต่อ Station |
| stamp_rule | first_only | ได้ Stamp เฉพาะครั้งแรกของงานนั้นเท่านั้น |
| stamp_on_add_friend | เปิด/ปิดได้ | ได้ Stamp เพิ่มเมื่อ Add Friend LINE OA ถ้าเปิดไว้ |

- ครั้งแรกที่เข้าใช้บริการในงานนั้น → ได้ 1 Stamp

- กลับมาใช้บริการซ้ำในงานเดิม → ไม่ได้ Stamp แต่ยังเข้าใช้บริการได้ปกติ

- ไปงานอื่น → ได้ Stamp อีก 1 ดวงเมื่อใช้บริการครั้งแรกของงานนั้น

## 6.5 QR Code ที่ยังคงมีใน MVP

ใน MVP มี QR เพียงประเภทเดียวเท่านั้นคือ QR ของ LINE OA ใช้สำหรับ Add Friend LINE OA และเริ่ม Registration Flow เป็น QR ถาวรไม่มีวันหมดอายุ ไม่ผูกกับ Event ใดเป็นพิเศษ

⚠  ไม่มี QR ที่ Station แล้วทั้งใน MVP และการใช้งานจริง Staff เลือก Station จาก Dropdown ใน Tablet แทน

# ส่วนที่ 7 : Feature ที่ยังไม่ทำใน MVP

Feature ต่อไปนี้รอพัฒนาหลังจาก MVP ใช้งานได้แล้ว รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในไฟล์ MACIM_SPORT_System_Design_v4.docx

| Feature | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Reward Milestone | ระบบออก Reward เมื่อนักกีฬาสะสม Stamp ครบตามที่ Sponsor กำหนด |
| Sponsor Dashboard | ROI Report แสดงข้อมูลนักกีฬา Age Group Check-in Stats |
| Asset Management | จัดการชุดอุปกรณ์ทางกายภาพของ MACIM และระบบจองการใช้งาน |
| Message Templates | ข้อความอัตโนมัติที่ MACIM และ Sponsor ส่งหานักกีฬาในแต่ละ trigger_point |
| Blacklist | Sponsor สามารถ Blacklist นักกีฬาได้ระดับ Sponsor ไม่ใช่ระบบกลาง |
| Event Cancellation | Flow การยกเลิก Event ที่ต้องทั้งสองฝ่ายกดรับรู้ |
| OTP Login | สำหรับนักกีฬาที่ไม่มี LINE ใช้เบอร์โทร + OTP แทน |
| Notification System | ส่ง Notification ผ่าน LINE OA ไปหานักกีฬาและ Admin |
| Privacy Policy / PDPA | ต้องให้ทนายช่วยร่างก่อน จะนำมาใส่ในระบบทีหลัง |

# ส่วนที่ 8 : เอกสารแนบ

MACIM_SPORT_System_Design_v4.docx คือเอกสาร Technical ครบถ้วนสำหรับโครงการนี้ ประกอบด้วย Database Schema ครบ 24 Tables พร้อม Field ทุกตัว Workflow ทุก Phase Business Rules ทั้งหมด Feature ทั้งหมดที่จะพัฒนาหลัง MVP และ Security Requirements

⚠  อ่านเอกสารนี้ประกอบกับ MACIM_SPORT_System_Design_v4.docx เพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์

— End of Document —